**Інформаційна довідка до проєкту рішення Дружківської міської ради**

**«Про хід виконання Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в м. Дружківка на 2019-2023 роки»**

З розвитком автомобільного транспорту та його збільшенням на території міста Дружківка, проблема аварійності останнім часом набуває особливої гостроти у зв’язку з невідповідністю існуючої дорожньо – транспортної інфраструктури потребам суспільства при недостатній ефективності системи забезпечення безпеки дорожнього руху і вкрай низькій дисципліні учасників дорожнього руху.

Тому Програмою розвитку та безпеки дорожнього руху в м. Дружківка на 2019-2023 роки було передбачено ряд заходів направлених на ефективну організацію дорожнього руху, де основна увага приділяється технічному регулюванню питань безпеки дорожнього руху з метою зниження рівня аварійності та ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод, підвищення рівня безпеки дорожнього руху на дорогах шляхом забезпечення відповідного стану дорожнього покриття, а також заходів щодо підвищення рівня відповідальності учасників дорожнього руху.

На сьогоднішній день у місті Дружківка існує 11 автобусних маршрутів загального користування, на яких працюють 35 автобусів середньої та малої місткості. У місті всі пасажирські автоперевезення здійснюються перевізниками приватних форм власності, за результатами конкурсів з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, проведених відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 03.12.2008 №1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування». На теперішній час, відповідно до укладених договорів, міські автобусні маршрути загального користування обслуговують 7 перевізників.

Оновлення рухомого складу та розвиток матеріально-технічних баз здійснюється перевізниками лише за рахунок залучення власних коштів. Для надання якісних послуг з перевезення осіб, які мають обмежені фізичні можливості, перевізниками також здійснюється переобладнання транспортних засобів. На даний час кількість транспортних засобів пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю становить – 9 од.

Для більш безпечного та комфортного автобусного руху у місті відбулось впровадження проєкту «EasyWay». «EasyWay» - сервіс, який містить діючі маршрути громадського транспорту. Мобільний додаток «EasyWay» містить актуальну інформацію щодо руху громадського транспорту.

Основні можливості додатку:

* Повний перелік актуальних діючих маршрутів у місті.
* GPS-трекінг громадського транспорту.
* Пошук оптимального маршруту по заданим параметрам.

На сьогоднішній день для використання у роботі, у КП «Дружківка Автоелектротранс» Дружківської міської ради знаходиться 37 одиниць GPS-трекерів.

Впровадження даного проєкту надало більше можливостей для контролю за дотриманням перевізниками, діючих установлених маршрутів міського транспорту, а для мешканців міста зручності у користуванні міським транспортом.

Для поліпшення умов дорожнього руху та транспортного обслуговування населення в місті, за рахунок коштів міського бюджету, у минулому році обладнано зупинки міського транспорту, а саме встановлено чотири павільйони очікування по вул. Соборній на загальну суму 202 тис. грн..

У поточному році планується придбати та встановити ще 6 од. павільйонів очікування на загальну суму 180 тис. грн.

Для вирішення проблеми підвищення рівня безпечних умов дорожнього руху в місті ведеться постійна і цілеспрямована робота по організації та реалізації заходів, спрямованих на запобігання дорожньо-транспортних пригод.

Так, на вулично-дорожній мережі міста постійно працюють 3 світлофорних об’єкта, а саме на перетинах вул. О.Тихого – Коростянової Лілі, О. Тихого – Інтернаціональна, Соборна – Машинобудівників. За рахунок міського бюджету, регулярно проводяться заходи, спрямовані на забезпечення та збереження їх технічного та естетичного стану, забезпечення експлуатаційних якостей. Протягом 2019 року були виконані роботи по модернізації світлофорного об’єкту на перетині вул. О. Тихого – Інтернаціональна, а саме було замінено контролер управління, тросовий кабель. Також на всіх світлофорних об’єктах виконані роботи по переграмуванню контролерів управління для переводу роботи світлофорів на цілодобовий режим, фарбування металевих опор та арматури світлофорів. Регулярно проводиться перевірка зовнішнього стану, циклу роботи світлофорів на відповідність заданим режимам роботи. У разі виявлення пошкоджень або руйнування під час перевірки зовнішнього стану деталей світлофора чи елементів його кріплення здійснюється ремонт деталей чи елементів або їх заміна. Своєчасно проводиться заміна ламп, що перегоріли.

Також регулярно проводяться роботи по заміні та ремонту дорожніх знаків, пішохідних огороджень. За період 2019 року та перше півріччя 2020 року, замінено пошкоджених та встановлено нових , 300 дорожніх знаків, пофарбовано 200 м. пішохідного огородження.

З метою підвищення заходів безпеки руху в місцях розташування закладів освіти різного рівня відновлено 27 дорожніх знаки 5.35 «Пішохідний перехід», 1.33 «Діти».

У загальноосвітніх навчальних закладах міста під час проведення тижня безпеки дорожнього руху проводяться бесіди з учнями щодо попередження та запобігання дорожньо-транспортного травматизму, безпеки дорожнього руху та культури поведінки на дорозі. Визначаються безпечні маршрути руху учнів до загальноосвітніх навчальних закладів.

В рамках громадського проєкту виконані роботи з організації безпечного дорожнього руху по вул. Енгельса Ф. на перетині з вул. Матросова, а саме влаштовані «лежачі поліцейські», встановлені відповідні дорожні знаки, нанесено дорожню розмітку, укладено тротуар.

Для безпечного пересування пішоходів та транспортних засобів, в межах виділеного фінансування міського бюджету, виконано поточний ремонт прибудинкових територій та 80 міських автодоріг. Обсяг поточного ремонту склав майже 18,0 тис. м.кв. на загальну суму 9 млн. грн. Роботами було охоплено більшу частину міських доріг з інтенсивним рухом транспорту та пішоходів, а саме: вул.О. Тихого, Соборна, Машинобудівників, Дружби та інші., мікрорайонів 6, 7, 8, 10, Донський, Молоково.

Капітальний ремонт здійснено на двох ділянках доріг: по вул. Волгоградська та вул. Н. Откаленко (м-н Молоково), а також пішохідної зони перед магазином «Білорусь». Обсяг капітального ремонту склав 3,4 тис. м.кв. на загальну суму 1,8 млн. грн.

За кошти обласного бюджету, а це 35 млн. грн., капітально відремонтовано автодороги по вул. Чайковського та по вул. Свободи.

На сьогоднішній день розроблено проєктно-кошторисну документацію на капітальний ремонт центральної автодороги по вул. Машинобудівників з ремонтом алеї та трамвайного переїзду, капітального ремонту асфальтобетонного покриття ділянки автодороги по вул. Соборна (від вул. Паризької Комуни до вул. Петліна) з ремонтом тротуарів та автодоріг по вулицям: Поштова, Люксембург Р., Яківлівська.

Для реалізації даних проєктів управлінням житлового та комунального господарства міської ради ведеться робота із залучення позабюджетних джерел фінансування, а саме подаються заявки для участі у різних грантових програмах та конкурсах.

З метою недопущення зростання рівня дорожньо-транспортного травматизму, особливо в нічний час підприємством електричних мереж зовнішнього освітлювання «Міськсвітло» Дружківської міської ради постійно здійснюється робота з забезпечення нормативного рівня освітленості автодоріг і вулиць міста, площ та місць масового відпочинку городян.

Таким чином у 2019 році встановлено 282 нових світлоточки, за перше півріччя 2020 року – 315. Всього на обслуговуванні знаходиться 3340 світлоточок. Витрати на встановлення світлоточок, утримання та обслуговування освітлення вулично-дорожньої мережі за 2019 рік склали 7,2 млн. грн., за перше півріччя 2020 року 3 млн. грн.

Отже виконання Програми розвитку та безпеки дорожнього руху в місті Дружківка надає можливість підвищити рівень безпеки дорожнього руху, зменшити кількість осіб, постраждалих внаслідок ДТП, поліпшити умови руху на вулицях і дорогах міста, підвищити відповідальність учасників дорожнього руху та сформувати їх свідому поведінку на вулиці.

Результатом реалізації цієї Програми є створення безпечних та комфортних умов дорожнього руху, поліпшення стану вулиць і доріг міста, а також зменшення аварійності шляхом здійснення комплексу заходів щодо удосконалення структури управління розвитком дорожнього руху та його безпекою.

Заступник міського голови з питань

діяльності виконавчих органів ради Г.О. БУЗОВА